# DỰ ÁN: TSC – HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN THÔNG MINH

1.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | TSC – Total Smart Control |
| --- | --- |
| Phân loại | Enterprise SaaS – Quản lý tài sản cố định & bảo trì |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 22 tỷ VNĐ (phải qua Budget Approval – DEP_FIN) |
| Thời gian dự kiến | 18 tháng (Q1/2024 – Q2/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Doanh nghiệp sản xuất & bất động sản công nghiệp, 200–2.000 tài sản |
| Tech Stack chuẩn | Java/Spring Boot · React · PostgreSQL · Kafka · AWS EKS |
| Tích hợp | ERP SAP/Oracle · IoT Sensor API · Power BI Embedded |

1.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu/Profit)

- Specific: Xây dựng module Asset Lifecycle, Preventive Maintenance Scheduler và Compliance Dashboard tích hợp đầy đủ với IoT sensor.

- Measurable: Đạt 99.5% SLA uptime; giảm chi phí bảo trì của khách hàng ≥ 20% trong năm đầu sử dụng.

- Achievable: Triển khai theo 4 sprint × 6 tuần; mỗi milestone được Deputy Head of Finance (Lê Văn Tám) phê duyệt ngân sách trước khi tiếp tục.

- Relevant: Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số quản lý tài sản công nghiệp – phân khúc đang tăng trưởng 35%/năm tại Việt Nam.

- Time-bound: MVP ra mắt tháng 9/2024; phiên bản đầy đủ Q2/2025.

1.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Tiếp nhận yêu cầu khách hàng; xác định SMART scope |
| Project Manager / Lead Architect | Đặng Thu Thảo | Phân tích kiến trúc enterprise integration; chủ trì SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giao việc, kiểm soát tiến độ kỹ thuật toàn dự án |
| Software Architect (IoT/Cloud) | Lý Gia Bảo | Thiết kế cloud-native + IoT integration layer |
| Backend Developer (Senior) | Phạm Thành Long | Core API · Asset Lifecycle Engine · Kafka event stream |
| Backend Developer | Trần Thanh Tâm | Data Ingestion Pipeline · Reconciliation Engine · TimescaleDB |
| Backend Developer | Lương Thế Thành | Multi-tenant SaaS · Billing Engine · Permission System |
| Frontend Developer | Hoàng Quốc Anh | Asset Dashboard · Maintenance Heatmap · WebGL visualization |
| DevOps Engineer (Infrastructure) | Huỳnh Hữu Khang | AWS EKS · GitOps · Disaster Recovery · FinOps |
| DevOps Engineer (Security) | Trần Quốc Toản | DevSecOps pipeline · Vault · Policy-as-Code |
| QA Engineer (Lead) | Nguyễn Thị Mai | Test Strategy · Risk-Based Testing · Automation Framework |
| QC Specialist (Finance Domain) | Trần Thu Hà | Compliance Testing · Financial calculation validation |
| Deputy Head of Finance (Budget Approval) | Lê Văn Tám | Phê duyệt ngân sách từng milestone; kiểm soát TSC |
| Financial Analyst | Phạm Văn Khánh | Thẩm định chi phí; Cash Flow Forecast; Odoo entries |
| HRBP (Engineering) | Hồ Thị Lan | Phổ biến Data Privacy Policy; giám sát KPI kỹ thuật |

1.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Tiếp nhận & định hình dự án

- Nguyễn Minh Thuần tiếp nhận yêu cầu khách hàng và trình bày phễu dự án TSC lên Ban điều hành.

- Đặng Thu Thảo xác định yêu cầu kết quả kỳ vọng theo chuẩn SMART (xem mục 1.2).

- Lê Văn Tám lập kế hoạch tài chính và cam kết mục tiêu lợi nhuận (Profit); TSC yêu cầu Budget Approval do quy mô 22 tỷ.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra hồ sơ; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng thương mại trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển & triển khai

- Trần Minh Hiểu giao việc đúng người theo ma trận RACI đã thiết lập.

- Đặng Thu Thảo bóc tách công việc theo SDLC: Design → Development → Testing → Deployment.

- Phạm Thành Long, Trần Thanh Tâm, Lương Thế Thành học kỹ Tech Stack chuẩn (K trong TASK) trước khi viết code.

- Hoàng Quốc Anh phát triển giao diện trực quan hoá; mỗi component được review theo Coding Convention SOP.

- Tất cả developer báo cáo tiến độ hàng ngày trên Zalo To-Do; chấm công trên Odoo.

- Trần Quốc Toản cấu hình DevSecOps pipeline; HashiCorp Vault quản lý toàn bộ secrets theo Data Privacy Policy.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm tra & nghiệm thu

- Nguyễn Thị Mai dùng thử kiểm tra kết quả từng tính năng theo Risk-Based Testing approach.

- Trần Thu Hà thực hiện Compliance Testing cho module tài chính và báo cáo trạng thái DONE.

- Đặng Thu Thảo thực hiện Code Review; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn đạt Coding Convention.

- Huỳnh Hữu Khang triển khai lên AWS EKS production; DR drill được thực hiện trước go-live.

- Phạm Văn Khánh lưu trữ hồ sơ ngân sách đã quyết toán trên Odoo.

- Hồ Thị Lan cập nhật điểm KPI toàn team; HRBP XÁC NHẬN kết quả thưởng phạt.