# DỰ ÁN: VELORA – NỀN TẢNG QUẢN LÝ TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG (CXM)

2.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | Velora – Customer Experience Management Platform |
| --- | --- |
| Phân loại | B2B SaaS – CXM · Customer Journey · Omnichannel Feedback |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 15 tỷ VNĐ |
| Thời gian dự kiến | 14 tháng (Q2/2024 – Q3/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Doanh nghiệp B2C: bán lẻ, ngân hàng, bảo hiểm, 500+ điểm chạm/khách hàng |
| Tech Stack chuẩn | Node.js/NestJS · React/Next.js · Yjs (CRDT) · PostgreSQL · Redis · AWS |
| Tích hợp | Salesforce CRM · Zendesk · Zalo OA API · Facebook Messenger API |

2.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu/Profit)

- Specific: Xây dựng Customer Journey Canvas (drag-drop, real-time collaboration), NPS/CSAT Survey Engine, Omnichannel Inbox và Analytics Dashboard.

- Measurable: Tỷ lệ onboarding khách hàng trong 7 ngày đầu ≥ 80%; churn rate năm đầu < 8%.

- Achievable: Agile 2-tuần sprint; mỗi epic được Software Architect review architecture trước khi bắt đầu development.

- Relevant: Thị trường CXM tại SEA tăng trưởng 28%/năm; Velora lấp khoảng trống phần mềm CXM tiếng Việt.

- Time-bound: Beta launch với 10 khách hàng thí điểm tháng 11/2024; GA Q3/2025.

2.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Định nghĩa ICP; phê duyệt GTM strategy cho Velora |
| Project Manager / Lead Architect | Đặng Thu Thảo | Lead Architect; thiết kế enterprise integration & Saga Pattern |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Oversight kỹ thuật; kiểm soát velocity và technical debt |
| Software Architect (AI/Analytics) | Vũ Hoàng Nam | Thiết kế Analytics layer; sentiment analysis engine |
| Fullstack Developer (Senior) | Nguyễn Minh Quân | Backend NestJS · EduSphere/Velora subscription engine |
| Frontend Developer (Senior) | Trương Gia Bình | Drag-drop Canvas · Yjs collaboration · Framer Motion UI |
| Backend Developer | Lương Thế Thành | Multi-tenant · Permission · Billing Engine · Interview Scheduling |
| Frontend Developer | Lê Quang Hải | Design System components · Micro-frontend integration |
| DevOps Engineer | Lê Phước Thịnh | Observability Stack · SLO/SLI framework · Alert Management |
| DevOps Engineer (Security) | Trần Quốc Toản | SAST/DAST pipeline · Secret Management · SBOM |
| QA Engineer (Lead) | Lê Hồng Hạnh | Playwright E2E · Contract Testing (Pact) · Performance k6 |
| QC Specialist (UX) | Phạm Thúy Vi | UX Testing · Accessibility WCAG 2.1 · Visual Regression |
| Deputy Head of Finance | Lê Văn Tám | Budget review milestone; Unit Economics Velora |
| Financial Analyst | Lê Thị Ngọc | MRR/ARR tracking; Revenue Analytics Dashboard Velora |
| HRBP (Sales & Marketing) | Phan Minh Tuấn | KPI sales team; Hybrid Work compliance; eNPS tracking |

2.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Khởi động dự án & phê duyệt

- Nguyễn Minh Thuần tiếp nhận insight thị trường CXM; xác định Ideal Customer Profile cho Velora.

- Đặng Thu Thảo và Vũ Hoàng Nam trình bày kiến trúc kỹ thuật (micro-frontend + CRDT collaboration) lên Head of Engineering.

- Lê Văn Tám phân tích báo cáo chi phí 15 tỷ; Lê Thị Ngọc đánh giá unit economics và khả năng sinh lời.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra hồ sơ; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng và ghi nhận trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển tính năng cốt lõi

- Trần Minh Hiểu giao việc đúng người; Đặng Thu Thảo bóc tách công việc theo epic/story/task trên Jira.

- Nguyễn Minh Quân, Lương Thế Thành học kỹ NestJS multi-tenant patterns (K trong TASK) trước khi thực thi.

- Trương Gia Bình phát triển Drag-and-Drop Canvas Editor với Yjs CRDT; tuân thủ Coding Convention: TypeScript strict mode.

- Lê Quang Hải tích hợp Design System components; commit message theo Conventional Commits standard.

- Toàn team cập nhật tiến độ hàng ngày trên Zalo To-Do; chấm công trên Odoo.

- Trần Quốc Toản cấu hình SAST scan tự động trong mỗi MR; phân quyền dữ liệu theo Data Privacy Policy.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm thử & nghiệm thu

- Lê Hồng Hạnh chạy 900+ Playwright test; Contract Testing (Pact) cho 8 cặp API integration.

- Phạm Thúy Vi thực hiện UX Testing với 3 nhóm người dùng thực tế; Accessibility score đạt ≥ 90.

- Đặng Thu Thảo Code Review; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn; Lê Phước Thịnh deploy lên staging.

- Lê Phước Thịnh giám sát SLO/SLI 2 tuần staging trước khi promote lên production.

- Phan Minh Tuấn cập nhật điểm KPI toàn team; HRBP XÁC NHẬN mức thưởng phạt theo chu kỳ sprint.