# DỰ ÁN: SNL – NỀN TẢNG SỰ KIỆN & LUỒNG DỮ LIỆU THỜI GIAN THỰC

3.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | SNL – Stream & Live Event Platform |
| --- | --- |
| Phân loại | Platform Engineering – Event Streaming · CQRS · DDD |
| Trạng thái | In-Progress (Lead Architect: Trần Thị Hồng Ngọc) |
| Ngân sách ước tính | 18 tỷ VNĐ |
| Thời gian dự kiến | 16 tháng (Q1/2024 – Q4/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Nền tảng sự kiện, media & entertainment, fintech event-driven (100K+ events/giây) |
| Tech Stack chuẩn | Java/Spring Boot · Kafka · Event Sourcing · CQRS · Axon Framework · AWS |
| Throughput mục tiêu | Xử lý 3 triệu events/giờ; latency P99 < 200ms; 99.95% SLA |

3.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu/Profit)

- Specific: Thiết kế và triển khai Event Sourcing store, CQRS read/write model, Saga orchestration và multi-tenant event routing.

- Measurable: Throughput 3M events/giờ; P99 latency < 200ms; zero data loss khi failover.

- Achievable: Chia 3 phase: Core Infrastructure (5 tháng) → Feature Development (7 tháng) → Performance Tuning (4 tháng).

- Relevant: SNL trở thành nền tảng lõi cho 4 sản phẩm khác của TechVision (AI Insight, FinTrack, LogiNet, BioHealth).

- Time-bound: Core infrastructure hoàn thành và throughput benchmark đạt chuẩn tháng 6/2024.

3.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Xác định use-case thương mại; positioning SNL cho khách hàng enterprise |
| Project Manager / Lead Architect (assigned) | Trần Thị Hồng Ngọc | Lead Architect DDD/CQRS/Event Sourcing; chủ trì toàn bộ SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giám sát technical quality; escalation path cho architecture decisions |
| Software Architect (AI/Data) | Vũ Hoàng Nam | Thiết kế AI Insight integration layer trên SNL event stream |
| Backend Developer (Senior) | Phạm Thành Long | Kafka consumer/producer · CQRS command handlers · Saga |
| Backend Developer | Trần Thanh Tâm | Kafka Flink pipeline · TimescaleDB · Idempotent operations |
| Fullstack Developer | Nguyễn Minh Quân | Admin portal backend + frontend; event monitoring dashboard |
| Frontend Developer | Hoàng Quốc Anh | Real-time event visualization · D3.js force-directed graph |
| DevOps Engineer (Lead Infrastructure) | Huỳnh Hữu Khang | Multi-region AWS EKS · GitOps ArgoCD · DR 30-second failover |
| DevOps Engineer | Lê Phước Thịnh | Observability: OpenTelemetry · distributed tracing cho Kafka pipeline |
| QA Engineer | Lê Hồng Hạnh | Contract Testing; Performance Testing (k6) cho 3M events/giờ |
| QA Engineer | Vũ Kim Chi | Integration Testing HL7/API; mock server WireMock cho partner systems |
| Chief Accountant | Nguyễn Thị Tố Như | Revenue recognition IFRS 15 cho platform licensing model |
| Deputy Head of Finance | Lê Văn Tám | Budget milestone approval; 3-year financial model SNL |
| HRBP (Engineering) | Hồ Thị Lan | Engineering health check; stay interview cho core SNL team |

3.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Thiết kế kiến trúc & phê duyệt

- Nguyễn Minh Thuần xác định yêu cầu thương mại; Trần Thị Hồng Ngọc dẫn dắt Architecture Design Sessions.

- Vũ Hoàng Nam tham gia thiết kế AI integration layer; kết quả được trình bày theo SDLC lifecycle.

- Lê Văn Tám phân tích chi phí 18 tỷ; Nguyễn Thị Tố Như xác nhận phương pháp ghi nhận doanh thu IFRS 15.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng phê duyệt; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC ngân sách Phase 1 trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Xây dựng core infrastructure

- Trần Minh Hiểu giao việc; Trần Thị Hồng Ngọc bóc tách theo bounded context DDD.

- Phạm Thành Long và Trần Thanh Tâm học Axon Framework và Kafka patterns (K) trước khi implement Event Store.

- Tuân thủ Coding Convention: Java style guide, immutable events, idempotent handlers; commit trên feature branch.

- Hoàng Quốc Anh xây dựng real-time monitoring dashboard; D3.js force-graph render 10M data points.

- Huỳnh Hữu Khang triển khai multi-region Kubernetes; Lê Phước Thịnh cấu hình OpenTelemetry tracing.

- Developer báo cáo daily trên Zalo To-Do; chấm công Odoo theo tiêu chuẩn Hybrid Work Policy.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Benchmark & nghiệm thu

- Lê Hồng Hạnh thực hiện Load Test với k6: mô phỏng 3M events/giờ; đo P99 latency.

- Vũ Kim Chi kiểm tra toàn bộ integration point với WireMock; phát hiện và report race condition.

- Trần Thị Hồng Ngọc Code Review toàn bộ Event Sourcing store; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn đạt chuẩn.

- Huỳnh Hữu Khang DR drill: failover hoàn thành trong 28 giây – đạt mục tiêu 30 giây.

- Hồ Thị Lan chạy Team Health Check; phân tích retention risk cho 3 kỹ sư senior trên SNL.