# DỰ ÁN: TRẠM SK – HẠ TẦNG TRẠM SẠC XE ĐIỆN THÔNG MINH

4.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | Trạm SK – Smart Charging Station Infrastructure |
| --- | --- |
| Phân loại | IoT Platform · Edge Computing · EV Charging Management |
| Trạng thái | In-Progress (Infrastructure Lead: Huỳnh Hữu Khang) |
| Ngân sách ước tính | 25 tỷ VNĐ (quy mô lớn nhất – Budget Approval bắt buộc) |
| Thời gian dự kiến | 20 tháng (Q1/2024 – Q4/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Nhà vận hành trạm sạc EV; toà nhà thương mại; khu công nghiệp |
| Tech Stack chuẩn | Python/FastAPI · MQTT/OCPP · EMQX · InfluxDB · K3s (Edge) · AWS IoT Core |
| Tích hợp | OCPP 1.6/2.0 Charging Protocol · Smart Grid API · Payment Gateway · Mobile App |

4.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu/Profit)

- Specific: Xây dựng Device Management Platform (1.000+ trạm sạc), Real-time Load Balancing, OTA Firmware Update, Digital Twin và Payment Processing tích hợp.

- Measurable: Kết nối và quản lý 1.000 trạm sạc trong năm đầu; uptime 99.9%; OTA update 500 thiết bị/giờ không downtime.

- Achievable: Kiến trúc edge-cloud hybrid; K3s tại mỗi cụm trạm để đảm bảo hoạt động khi mất kết nối internet.

- Relevant: Việt Nam đặt mục tiêu 1 triệu xe điện năm 2030; Trạm SK đón đầu nhu cầu hạ tầng sạc quốc gia.

- Time-bound: Pilot 50 trạm sạc tháng 8/2024; mở rộng 1.000 trạm Q4/2025.

4.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Định nghĩa GTM cho EV market; đàm phán MoU với nhà vận hành trạm sạc |
| Project Manager / Lead Architect | Lý Gia Bảo | Cloud-native architecture; Zero-Trust Security; Cost Optimization Engine |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Technical oversight; phối hợp với hardware vendor và khách hàng |
| Software Architect (IoT) | Võ Minh Triết | IoT Device Management · MQTT/OCPP · Edge Computing · OTA System |
| Backend Developer (Senior) | Phạm Thành Long | Payment Gateway · CQRS cho transaction processing · 8 provider integration |
| Backend Developer | Phan Anh Tuấn | Route Optimization · Vehicle Charging Scheduling · Reliability-first design |
| Backend Developer | Trần Thanh Tâm | InfluxDB telemetry pipeline · Predictive Maintenance · Anomaly Detection |
| Fullstack Developer | Đỗ Hữu Phước | Mobile App (React Native) · Offline-First charging session · OTA trigger UI |
| Frontend Developer | Hoàng Quốc Anh | Geospatial Dashboard (Deck.gl) · Real-time station heatmap · Digital Twin viz |
| DevOps Engineer (Lead Infrastructure) | Huỳnh Hữu Khang | Multi-region AWS + K3s edge cluster · GitOps · DR 30 giây · FinOps |
| DevOps Engineer | Lê Phước Thịnh | Observability cho 1.000 thiết bị IoT · Alert Management · SLO monitoring |
| DevOps Engineer (DevSecOps) | Trần Quốc Toản | Device certificate management (X.509) · Vault · Policy-as-Code |
| QA Engineer | Nguyễn Thị Mai | Test Strategy IoT; Chaos Engineering; Device Simulation Test |
| QC Specialist | Vũ Kim Chi | Integration Testing OCPP protocol; Payment flow end-to-end testing |
| Deputy Head of Finance | Lê Văn Tám | Budget Approval (25 tỷ – lớn nhất); kiểm soát chi phí phase-gate |
| Financial Analyst | Phạm Văn Khánh | Cash Flow 20 tháng; CapEx/OpEx phân tích; Odoo cost entries |
| HRBP (Engineering) | Hồ Thị Lan | Retention risk – dự án kéo dài 20 tháng; coaching kỹ sư IoT senior |

4.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Phê duyệt dự án trọng điểm

- Nguyễn Minh Thuần tiếp nhận yêu cầu từ nhà vận hành trạm sạc; trình bày business case lên Ban điều hành.

- Lý Gia Bảo và Võ Minh Triết thiết kế kiến trúc edge-cloud hybrid; demo proof-of-concept với OCPP simulator.

- Lê Văn Tám phê duyệt ngân sách 25 tỷ theo Budget Approval SOP; Phạm Văn Khánh lập Cash Flow Forecast 20 tháng.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng ký duyệt; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng và ghi nhận Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Xây dựng platform IoT

- Trần Minh Hiểu phân công; Võ Minh Triết bóc tách theo IoT layer: Connectivity → Edge Processing → Cloud.

- Phạm Thành Long và Phan Anh Tuấn học kỹ OCPP 2.0 và MQTT protocol (K trong TASK) trước khi code.

- Đỗ Hữu Phước phát triển React Native app với Offline-First architecture; tích hợp Push Notification APNs/FCM.

- Hoàng Quốc Anh xây dựng Deck.gl geospatial dashboard; render 10M điểm bản đồ 60fps.

- Trần Quốc Toản cấu hình X.509 certificate provisioning; mọi device phải authenticated trước khi connect.

- Developer báo cáo hàng ngày Zalo To-Do; Hybrid Work Policy áp dụng đầy đủ; chấm công Odoo.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Pilot 50 trạm & nghiệm thu

- Nguyễn Thị Mai thực hiện Device Simulation Test với 1.000 virtual charger; Chaos Engineering drill.

- Vũ Kim Chi kiểm tra OCPP handshake, charging session và payment flow end-to-end.

- Lý Gia Bảo Code Review cloud layer; Võ Minh Triết review firmware OTA; cùng XÁC NHẬN mã nguồn.

- Huỳnh Hữu Khang vận hành pilot 50 trạm thực tế 4 tuần; DR failover test thành công trong 29 giây.

- Hồ Thị Lan thực hiện Stay Interview với kỹ sư IoT senior; điều chỉnh compensation theo kết quả KPI.