# DỰ ÁN: ITALENT – SAAS QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG DOANH NGHIỆP

5.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | Italent – Enterprise Recruitment Management SaaS |
| --- | --- |
| Phân loại | B2B SaaS – HRTech · ATS · Talent Intelligence |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 12 tỷ VNĐ |
| Thời gian dự kiến | 12 tháng (Q2/2024 – Q1/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Doanh nghiệp 50–5.000 nhân sự; HR Manager & Recruiter là người dùng chính |
| Tech Stack chuẩn | Node.js/NestJS · React/Next.js · PostgreSQL · Redis · AWS · OpenAI API |
| Tích hợp | LinkedIn Recruiter API · Google Workspace · Outlook Calendar · VNPay · Stripe |

5.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu/Profit)

- Specific: Xây dựng ATS core (job pipeline, candidate tracking), AI Resume Parsing, Dynamic Form Engine (30+ question types), Interview Scheduling và Billing/Subscription Engine.

- Measurable: Giảm time-to-hire của khách hàng trung bình 40%; AI Resume Parsing độ chính xác ≥ 94%; 500 doanh nghiệp sử dụng trong năm đầu.

- Achievable: Team 7 người với velocity 45 story points/sprint; 24 sprint trong 12 tháng.

- Relevant: Thị trường HRTech Việt Nam 2024 ước tính 180 triệu USD; Italent cạnh tranh trực tiếp với Workable và SmartRecruiters tại phân khúc SME.

- Time-bound: Core ATS beta tháng 8/2024; AI features GA tháng 11/2024; Full launch Q1/2025.

5.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Go-to-Market HRTech; partner với LinkedIn và HR associations |
| Project Manager / Lead Architect | Đặng Thu Thảo | Lead Architect; enterprise integration; Saga Pattern cho distributed workflow |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Sprint planning; architecture review; technical direction |
| Backend Developer (Lead Backend) | Lương Thế Thành | Multi-tenant SaaS · Billing Engine · Permission System · AI Resume Parsing API |
| Fullstack Developer | Nguyễn Minh Quân | Candidate portal fullstack · Video Resume feature · Live Interview module |
| Frontend Developer (Canvas & Form) | Trương Gia Bình | Dynamic Form Engine (30+ types) · Drag-drop Pipeline · Framer Motion UI |
| Frontend Developer | Lê Quang Hải | Design System integration · i18n (Việt/Anh/Nhật) · Performance optimization |
| DevOps Engineer | Lê Phước Thịnh | Observability · SLO framework · Capacity Planning cho rapid growth |
| DevOps Engineer (DevSecOps) | Trần Quốc Toản | CI/CD pipeline · GDPR/PDPA compliance · Data Privacy Policy enforcement |
| QA Engineer (Automation) | Lê Hồng Hạnh | Playwright automation · Contract Testing · Performance Testing candidate load |
| QC Specialist | Đặng Lan Anh | Manual testing Velora & Italent flows; smoke testing post-deploy |
| Chief Accountant | Nguyễn Thị Tố Như | Subscription revenue recognition; SaaS billing accounting VAS/IFRS 15 |
| Financial Analyst | Lê Thị Ngọc | Italent Unit Economics; CAC/LTV; MRR dashboard; Stripe reconciliation |
| Talent Acquisition Specialist | Ngô Đại Kỳ | Nội dung sản phẩm Italent là mirror của quy trình TA chính – tham vấn domain |
| HRBP (Engineering) | Hồ Thị Lan | Onboarding nhân sự mới vào dự án; KPI tracking; monthly pulse survey |

5.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Khởi động & phê duyệt dự án

- Nguyễn Minh Thuần tiếp nhận insight từ HR community; xác định pain point: time-to-hire, CV screening, scheduling.

- Đặng Thu Thảo thiết kế kiến trúc multi-tenant; trình bày kế hoạch kỹ thuật theo SDLC lên Head of Engineering.

- Lê Văn Tám phê duyệt ngân sách 12 tỷ; Lê Thị Ngọc xây dựng Unit Economics Model (CAC, LTV, Payback 14 tháng).

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng ký duyệt; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC; ghi nhận Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Xây dựng ATS & AI features

- Trần Minh Hiểu giao việc; Đặng Thu Thảo bóc tách theo epic: ATS Core → AI Layer → Integration → Billing.

- Lương Thế Thành học kỹ OpenAI API + NLP patterns (K trong TASK) trước khi build AI Resume Parsing Service.

- Trương Gia Bình phát triển Dynamic Form Engine (30+ question types) và Drag-drop Hiring Pipeline; Coding Convention: TypeScript strict, ESLint Airbnb.

- Ngô Đại Kỳ tham vấn domain knowledge TA workflow cho Product Team; đảm bảo Italent phản ánh đúng quy trình tuyển dụng thực tế.

- Trần Quốc Toản cấu hình GDPR/PDPA compliance pipeline; candidate data encryption at rest theo Data Privacy Policy.

- Toàn team báo cáo daily Zalo To-Do; Hybrid Work Policy áp dụng: core hours 9h–12h và 14h–17h; chấm công Odoo.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Beta & đánh giá chất lượng

- Lê Hồng Hạnh chạy Playwright automation 800+ test case; Contract Testing (Pact) cho LinkedIn API và Google Calendar.

- Đặng Lan Anh thực hiện smoke testing sau mỗi deploy; exploratory testing cho edge case của Form Engine.

- Đặng Thu Thảo Code Review toàn bộ backend; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn; Lê Phước Thịnh triển khai lên production.

- Nguyễn Thị Tố Như kiểm tra phương pháp ghi nhận doanh thu Subscription theo IFRS 15; XÁC NHẬN compliance.

- Hồ Thị Lan cập nhật KPI toàn team Italent; HRBP XÁC NHẬN mức thưởng theo kết quả sprint velocity và quality.