# DỰ ÁN: NovaFlow – Nền Tảng Tự Động Hoá Quy Trình Nghiệp Vụ

ID: PROJ_ACT_01  |  Trạng thái: In-Progress (Active)  |  Áp dụng 9 SOP chuẩn NovaTech

2.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | NovaFlow – Intelligent Business Process Automation |
| --- | --- |
| Phân loại | Enterprise SaaS – Tự động hoá quy trình & Workflow Management |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 18 tỷ VNĐ (phải qua Budget Approval – DEP_FIN) |
| Thời gian dự kiến | 15 tháng (Q2/2024 – Q4/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | SME & tập đoàn đa ngành, 50–500 quy trình tự động hoá |
| Tech Stack chuẩn | Node.js/NestJS · Vue 3 · MongoDB · RabbitMQ · Azure AKS |
| Tích hợp | Zapier API · SAP BTP · Google Workspace · Slack Bot API |

2.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu / Profit)

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Specific | Xây dựng module Process Designer (drag-and-drop), Rule Engine và Audit Trail Dashboard tích hợp RPA connector. |
| Measurable | Đạt 99.3% uptime SLA; giảm thời gian xử lý quy trình thủ công của khách hàng ≥ 40% trong 6 tháng đầu. |
| Achievable | Triển khai theo 5 sprint × 4 tuần; mỗi milestone được Lê Văn Tám phê duyệt ngân sách trước khi tiếp tục. |
| Relevant | Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số quy trình nội bộ – thị trường BPA Việt Nam tăng trưởng 28%/năm. |
| Time-bound | MVP ra mắt tháng 11/2024; phiên bản đầy đủ Q3/2025. |

2.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Tiếp nhận yêu cầu; xác định SMART scope |
| Project Manager / Lead Architect | Trần Thị Hồng Ngọc | Thiết kế kiến trúc workflow engine; chủ trì SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giao việc, kiểm soát tiến độ kỹ thuật |
| Software Architect (Cloud/Integration) | Lý Gia Bảo | Azure AKS + RabbitMQ integration layer |
| Backend Developer (Senior) | Võ Minh Triết | Rule Engine · Process Executor · REST API core |
| Backend Developer | Đỗ Hữu Phước | Audit Trail · Notification Service · Webhook Handler |
| Frontend Developer | Lê Quang Hải | Process Designer UI · Vue 3 · Low-code canvas |
| Frontend Developer | Trương Gia Bình | Dashboard Analytics · Realtime status board |
| DevOps Engineer | Lê Phước Thịnh | Azure AKS · CI/CD pipeline · Auto-scaling |
| QA Engineer | Lê Hồng Hạnh | Test Strategy · End-to-end workflow testing |
| QC Specialist | Phạm Thúy Vi | Compliance & regression testing |
| Deputy Head of Finance (Budget Approval) | Lê Văn Tám | Phê duyệt ngân sách từng milestone NovaFlow |
| Financial Analyst | Lê Thị Ngọc | Thẩm định chi phí; ROI tracking; Odoo entries |
| HRBP (Engineering) | Phan Minh Tuấn | Phổ biến Data Privacy Policy; giám sát KPI |

2.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Tiếp nhận & định hình dự án

- Nguyễn Minh Thuần tiếp nhận yêu cầu khách hàng và lập hồ sơ cơ hội dự án NovaFlow lên Ban điều hành.

- Trần Thị Hồng Ngọc xác định yêu cầu kết quả theo chuẩn SMART và thiết kế kiến trúc tổng thể.

- Lê Văn Tám lập kế hoạch tài chính; cam kết mục tiêu lợi nhuận – ngân sách 18 tỷ yêu cầu Budget Approval.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra hồ sơ; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng thương mại trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển & triển khai

- Trần Minh Hiểu giao việc theo ma trận RACI; Võ Minh Triết và Đỗ Hữu Phước xây dựng backend Rule Engine.

- Lê Quang Hải và Trương Gia Bình phát triển Process Designer UI theo Coding Convention SOP.

- Lê Phước Thịnh cấu hình Azure AKS, pipeline CI/CD và chiến lược auto-scaling.

- Tất cả developer báo cáo tiến độ hàng ngày trên Zalo To-Do; chấm công trên Odoo.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm tra & nghiệm thu

- Lê Hồng Hạnh thực hiện End-to-End Workflow Testing; Phạm Thúy Vi kiểm tra compliance.

- Trần Thị Hồng Ngọc Code Review; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn đạt Coding Convention.

- Lê Phước Thịnh deploy lên Azure AKS production; load testing được thực hiện trước go-live.

- Lê Thị Ngọc lưu hồ sơ ngân sách quyết toán; Phan Minh Tuấn cập nhật điểm KPI toàn team.