# DỰ ÁN: CloudForge – Nền Tảng DevOps & Hạ Tầng Đám Mây

ID: PROJ_ACT_02  |  Trạng thái: In-Progress (Active)  |  Áp dụng 9 SOP chuẩn NovaTech

3.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | CloudForge – Multi-Cloud Infrastructure & DevOps Platform |
| --- | --- |
| Phân loại | PaaS – Quản lý hạ tầng đa đám mây & CI/CD tự động hoá |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 25 tỷ VNĐ (phải qua Budget Approval – DEP_FIN) |
| Thời gian dự kiến | 20 tháng (Q1/2024 – Q4/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Tech companies & fintech cần quản lý multi-cloud, 10–100 microservices |
| Tech Stack chuẩn | Go · React · PostgreSQL · Terraform · Kubernetes (EKS/GKE/AKS) |
| Tích hợp | AWS / GCP / Azure API · GitHub Actions · ArgoCD · Prometheus/Grafana |

3.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu / Profit)

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Specific | Xây dựng Cloud Resource Manager, Pipeline Orchestrator và Cost Optimizer Dashboard hỗ trợ AWS, GCP, Azure đồng thời. |
| Measurable | Giảm chi phí hạ tầng khách hàng ≥ 30%; thời gian deploy giảm từ 4 giờ xuống dưới 15 phút. |
| Achievable | Phát triển theo 6 sprint × 4 tuần; mỗi cloud provider tích hợp xong được Lê Văn Tám phê duyệt phase ngân sách. |
| Relevant | Nhu cầu FinOps và multi-cloud governance tăng mạnh trong doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. |
| Time-bound | Alpha release Q3/2024 với AWS; phiên bản multi-cloud đầy đủ Q4/2025. |

3.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Tiếp nhận yêu cầu; định hình SMART scope |
| Project Manager / Lead Architect | Vũ Hoàng Nam | Kiến trúc multi-cloud; chủ trì SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giao việc, kiểm soát tiến độ kỹ thuật |
| Software Architect (Infrastructure) | Bùi Tiến Dũng | Terraform modules · Policy-as-Code · Drift detection |
| Backend Developer (Senior) | Phạm Thành Long | Cloud Resource Manager API · Go microservices |
| Backend Developer | Nguyễn Minh Quân | Pipeline Orchestrator · Job Scheduler · Webhook Engine |
| Backend Developer | Lương Thế Thành | Cost Optimizer · Billing Aggregator · Alert Engine |
| Frontend Developer | Hoàng Quốc Anh | Infrastructure Dashboard · Topology Map · React |
| DevOps Engineer (Lead) | Huỳnh Hữu Khang | Multi-cloud provisioning · GitOps · FinOps tooling |
| DevOps Engineer (Security) | Trần Quốc Toản | Vault · RBAC · Security scanning pipeline |
| QA Engineer | Vũ Kim Chi | Integration Testing · Chaos Engineering · SLA validation |
| QC Specialist | Đặng Lan Anh | Infrastructure compliance & cost report verification |
| Deputy Head of Finance (Budget Approval) | Lê Văn Tám | Phê duyệt ngân sách theo cloud-provider phase |
| Financial Analyst | Phạm Văn Khánh | FinOps tracking; Cash Flow Forecast; Odoo entries |
| HRBP (Engineering) | Trương Thị Hà | Phổ biến Data Privacy; KPI DevOps team |

3.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Tiếp nhận & định hình dự án

- Nguyễn Minh Thuần tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng fintech và trình hồ sơ CloudForge lên Ban điều hành.

- Vũ Hoàng Nam xác định kiến trúc multi-cloud và SMART objectives; ưu tiên AWS integration giai đoạn 1.

- Lê Văn Tám lập kế hoạch tài chính 25 tỷ; Budget Approval được tách thành 3 phase theo từng cloud provider.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra hồ sơ; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển & triển khai

- Phạm Thành Long xây dựng Cloud Resource Manager API bằng Go; Nguyễn Minh Quân phát triển Pipeline Orchestrator.

- Bùi Tiến Dũng thiết lập Terraform modules chuẩn hoá; Trần Quốc Toản cấu hình security pipeline.

- Hoàng Quốc Anh xây dựng Infrastructure Dashboard với topology map realtime.

- Huỳnh Hữu Khang triển khai GitOps workflow; tất cả developer tuân thủ Coding Convention SOP.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm tra & nghiệm thu

- Vũ Kim Chi chạy Chaos Engineering tests; Đặng Lan Anh kiểm tra compliance báo cáo chi phí.

- Vũ Hoàng Nam Code Review; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn đạt chuẩn kiến trúc.

- Huỳnh Hữu Khang deploy production; DR drill và load test trước go-live từng phase.

- Phạm Văn Khánh lưu hồ sơ FinOps; Trương Thị Hà cập nhật điểm KPI và xác nhận thưởng phạt.