# DỰ ÁN: AI Insight – Nền Tảng Phân Tích Dữ Liệu & Business Intelligence Thông Minh

ID: PROJ_ACT_03  |  Trạng thái: In-Progress (Active)  |  Áp dụng 9 SOP chuẩn NovaTech

4.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | AI Insight – Conversational BI & Predictive Analytics Platform |
| --- | --- |
| Phân loại | Enterprise SaaS – BI & AI-driven Data Analytics |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 20 tỷ VNĐ (phải qua Budget Approval – DEP_FIN) |
| Thời gian dự kiến | 16 tháng (Q2/2024 – Q1/2026) |
| Khách hàng mục tiêu | Doanh nghiệp bán lẻ & tài chính cần BI tự phục vụ, 5–50 analysts |
| Tech Stack chuẩn | Python/FastAPI · React · ClickHouse · Apache Airflow · GCP Vertex AI |
| Tích hợp | Power BI Embedded · Google Looker Studio · Salesforce CRM · BigQuery |

4.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu / Profit)

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Specific | Xây dựng Natural Language Query Engine, Predictive Model Builder và Automated Insight Narrator tích hợp LLM. |
| Measurable | Giảm thời gian tạo báo cáo từ 2 ngày xuống dưới 10 phút; độ chính xác dự đoán ≥ 85%. |
| Achievable | 4 sprint × 5 tuần; mỗi AI model module được Lê Văn Tám phê duyệt ngân sách compute cloud. |
| Relevant | Thị trường BI/Analytics AI tại Đông Nam Á tăng 42%/năm; khách hàng cần insight nhanh hơn data team. |
| Time-bound | Beta NLP Query Engine tháng 12/2024; full platform với Predictive Builder Q1/2026. |

4.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Định vị sản phẩm AI; tiếp nhận yêu cầu khách hàng |
| Project Manager / Lead Architect | Đặng Thu Thảo | Thiết kế data architecture + AI pipeline; chủ trì SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giao việc, kiểm soát tiến độ kỹ thuật |
| Software Architect (AI/Data) | Lý Gia Bảo | GCP Vertex AI · MLOps pipeline · Feature Store |
| Backend Developer (Senior) | Phan Anh Tuấn | NLP Query Engine · Python FastAPI · ClickHouse connector |
| Backend Developer | Trần Thanh Tâm | Airflow DAGs · ETL Pipeline · Data Ingestion Service |
| Backend Developer | Lương Thế Thành | Predictive Model Builder · Model Registry · A/B test framework |
| Frontend Developer | Lê Quang Hải | Conversational BI UI · Chart Builder · React |
| DevOps Engineer | Lê Phước Thịnh | GCP infrastructure · Vertex AI deployment · MLOps CI/CD |
| QA Engineer | Nguyễn Thị Mai | AI Model validation · Data quality testing · Accuracy benchmarks |
| QC Specialist | Trần Thu Hà | Financial report accuracy · Compliance data validation |
| Deputy Head of Finance (Budget Approval) | Lê Văn Tám | Phê duyệt ngân sách cloud compute theo AI module |
| Financial Analyst | Lê Thị Ngọc | Cloud cost tracking; GPU usage forecast; Odoo entries |
| HRBP (Engineering) | Hồ Thị Lan | Phổ biến Data Privacy AI Policy; giám sát KPI team |

4.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Tiếp nhận & định hình dự án

- Nguyễn Minh Thuần xác định phân khúc khách hàng BI và trình chiến lược sản phẩm AI Insight lên Ban điều hành.

- Đặng Thu Thảo thiết kế kiến trúc data lakehouse và SMART objectives cho từng AI module.

- Lê Văn Tám lập kế hoạch 20 tỷ; chi phí GPU cloud được phê duyệt riêng theo từng model training run.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng AI platform trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển & triển khai

- Phan Anh Tuấn xây dựng NLP Query Engine tích hợp LLM; Trần Thanh Tâm phát triển ETL pipeline Airflow.

- Lý Gia Bảo thiết lập MLOps pipeline trên Vertex AI; Lương Thế Thành xây dựng Model Registry.

- Lê Quang Hải phát triển Conversational BI UI; mọi component tuân thủ Coding Convention SOP.

- Lê Phước Thịnh cấu hình GCP infrastructure; Data Privacy Policy được áp dụng cho toàn bộ data pipeline.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm tra & nghiệm thu

- Nguyễn Thị Mai chạy AI model accuracy benchmarks; Trần Thu Hà kiểm tra financial report compliance.

- Đặng Thu Thảo Code Review AI modules; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn và model artifacts đạt chuẩn.

- Lê Phước Thịnh deploy production; stress test data pipeline trước go-live.

- Lê Thị Ngọc lưu hồ sơ cloud cost; Hồ Thị Lan cập nhật KPI và XÁC NHẬN kết quả thưởng phạt.