# DỰ ÁN: SmartRetail – Nền Tảng Quản Lý Bán Lẻ Omnichannel Thông Minh

ID: PROJ_ACT_04  |  Trạng thái: In-Progress (Active)  |  Áp dụng 9 SOP chuẩn NovaTech

5.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | SmartRetail – Unified Omnichannel Retail Management Platform |
| --- | --- |
| Phân loại | Enterprise SaaS – Retail Management & Omnichannel Commerce |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 16 tỷ VNĐ (phải qua Budget Approval – DEP_FIN) |
| Thời gian dự kiến | 14 tháng (Q3/2024 – Q4/2025) |
| Khách hàng mục tiêu | Chuỗi bán lẻ 10–200 cửa hàng; F&B chain; Fashion retail |
| Tech Stack chuẩn | Java/Spring Boot · Next.js · MySQL · Redis · AWS Lambda |
| Tích hợp | Shopee/Lazada/TikTok Shop API · VNPay/Momo · MISA ERP · Haravan POS |

5.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu / Profit)

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Specific | Xây dựng Unified Inventory Manager, Omnichannel Order Router và Customer 360 Profile tích hợp đầy đủ marketplace API. |
| Measurable | Giảm tồn kho dư thừa ≥ 25%; tăng tốc độ xử lý đơn hàng omnichannel lên 3× so với quy trình thủ công. |
| Achievable | 5 sprint × 3 tuần; milestone tích hợp mỗi marketplace được Lê Văn Tám phê duyệt ngân sách. |
| Relevant | Thị trường omnichannel retail Việt Nam tăng trưởng 31%/năm; pain point quản lý đa kênh ngày càng lớn. |
| Time-bound | MVP POS + Shopee integration tháng 1/2025; full omnichannel Q4/2025. |

5.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Tiếp nhận yêu cầu chuỗi bán lẻ; SMART scope |
| Project Manager / Lead Architect | Trần Thị Hồng Ngọc | Thiết kế omnichannel architecture; chủ trì SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giao việc, kiểm soát tiến độ kỹ thuật |
| Software Architect (Commerce/Integration) | Vũ Hoàng Nam | Marketplace API integration · Order routing logic |
| Backend Developer (Senior) | Phạm Thành Long | Inventory Manager · Stock Sync Engine · Java API |
| Backend Developer | Võ Minh Triết | Order Router · Fulfillment Engine · Webhook processor |
| Backend Developer | Trần Thanh Tâm | Customer 360 · Loyalty Engine · Analytics Data Pipeline |
| Frontend Developer | Trương Gia Bình | POS Interface · Store Dashboard · Next.js |
| DevOps Engineer | Trần Quốc Toản | AWS Lambda · Serverless CI/CD · Auto-scaling |
| QA Engineer | Lê Hồng Hạnh | Integration testing · Marketplace API test suite |
| QC Specialist | Vũ Kim Chi | Payment flow testing · Financial reconciliation validation |
| Deputy Head of Finance (Budget Approval) | Lê Văn Tám | Phê duyệt ngân sách theo marketplace integration phase |
| Financial Analyst | Phạm Văn Khánh | Revenue tracking; AWS cost; Odoo entries |
| HRBP (Engineering) | Phan Minh Tuấn | Phổ biến Data Privacy; KPI retail team |

5.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Tiếp nhận & định hình dự án

- Nguyễn Minh Thuần xác định danh sách chuỗi bán lẻ mục tiêu và trình hồ sơ SmartRetail lên Ban điều hành.

- Trần Thị Hồng Ngọc thiết kế kiến trúc omnichannel và SMART objectives theo từng marketplace.

- Lê Văn Tám lập kế hoạch 16 tỷ; ngân sách tách theo phase tích hợp từng kênh bán hàng.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng SmartRetail trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển & triển khai

- Phạm Thành Long xây dựng Inventory Manager; Võ Minh Triết phát triển Order Router đa kênh.

- Vũ Hoàng Nam thiết lập marketplace API connectors; tất cả developer tuân thủ Coding Convention SOP.

- Trương Gia Bình phát triển POS Interface cho cửa hàng; Trần Thanh Tâm xây Customer 360 profile.

- Trần Quốc Toản cấu hình AWS Lambda; Data Privacy Policy áp dụng cho customer data pipeline.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm tra & nghiệm thu

- Lê Hồng Hạnh chạy integration test với Shopee/Lazada API; Vũ Kim Chi kiểm tra payment reconciliation.

- Trần Thị Hồng Ngọc Code Review; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn đạt Coding Convention.

- Trần Quốc Toản deploy production serverless; performance test trước go-live.

- Phạm Văn Khánh lưu hồ sơ doanh thu; Phan Minh Tuấn cập nhật KPI và XÁC NHẬN thưởng phạt.