# DỰ ÁN: BioHealth – Nền Tảng Quản Lý Sức Khoẻ & Y Tế Số Tích Hợp

ID: PROJ_ACT_05  |  Trạng thái: In-Progress (Active)  |  Áp dụng 9 SOP chuẩn NovaTech

6.1  TỔNG QUAN DỰ ÁN

| Tên dự án | BioHealth – Digital Health & Telemedicine Management Platform |
| --- | --- |
| Phân loại | Enterprise SaaS – Healthcare Management & Telemedicine |
| Trạng thái | In-Progress (Active) |
| Ngân sách ước tính | 28 tỷ VNĐ (phải qua Budget Approval – DEP_FIN) |
| Thời gian dự kiến | 22 tháng (Q1/2024 – Q3/2026) |
| Khách hàng mục tiêu | Phòng khám tư nhân, bệnh viện 100–500 giường, chuỗi wellness center |
| Tech Stack chuẩn | Python/Django · React Native · PostgreSQL · FHIR R4 · GCP Healthcare API |
| Tích hợp | HL7 FHIR · BHYT API (BHXH) · PACS/DICOM · Wearable Device API · Momo Health |

6.2  MỤC TIÊU SMART (Giai đoạn PLAN – Cầu / Profit)

| Tiêu chí | Nội dung |
| --- | --- |
| Specific | Xây dựng Electronic Health Record (EHR) module, Telemedicine Video Platform và Patient Health Analytics với tích hợp BHYT. |
| Measurable | Giảm thời gian xử lý hồ sơ bệnh nhân ≥ 50%; đạt chứng chỉ HL7 FHIR R4 compliance trong năm đầu. |
| Achievable | 6 sprint × 5 tuần; mỗi module (EHR, Telemedicine, Analytics) được Lê Văn Tám phê duyệt ngân sách riêng. |
| Relevant | Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số y tế đến 2025; BHYT API bắt buộc toàn hệ thống từ 2025. |
| Time-bound | EHR MVP tháng 3/2025; Telemedicine module Q4/2025; full platform Q3/2026. |

6.3  PHÂN BỔ NHÂN SỰ THEO QUY TRÌNH SOP

| Vai trò (SOP) | Họ và tên | Ghi chú / Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Head of Sales & Marketing (SOP VB1) | Nguyễn Minh Thuần | Tiếp nhận yêu cầu cơ sở y tế; SMART scope |
| Project Manager / Lead Architect | Đặng Thu Thảo | Thiết kế healthcare architecture; chủ trì SDLC |
| Head of Engineering | Trần Minh Hiểu | Giao việc, kiểm soát tiến độ kỹ thuật |
| Software Architect (Healthcare/Compliance) | Bùi Tiến Dũng | FHIR R4 · HL7 · HIPAA-aligned data model |
| Backend Developer (Senior) | Phan Anh Tuấn | EHR Engine · FHIR API · Patient Record Service |
| Backend Developer | Nguyễn Minh Quân | BHYT Integration · Insurance Claim Processor · HL7 adapter |
| Backend Developer | Đỗ Hữu Phước | Telemedicine Service · WebRTC · Appointment Scheduler |
| Frontend Developer | Lê Quang Hải | Doctor Portal · Patient App (React Native) · Telehealth UI |
| DevOps Engineer | Huỳnh Hữu Khang | GCP Healthcare API · HIPAA-compliant infra · DR setup |
| DevOps Engineer (Security) | Trần Quốc Toản | PHI data encryption · Vault · Access Control Policy |
| QA Engineer | Nguyễn Thị Mai | FHIR compliance testing · Clinical workflow validation |
| QC Specialist | Trần Thu Hà | BHYT claim accuracy · Insurance data reconciliation |
| Deputy Head of Finance (Budget Approval) | Lê Văn Tám | Phê duyệt ngân sách theo module EHR / Telemedicine |
| Financial Analyst | Phạm Văn Khánh | Healthcare cost tracking; BHYT revenue forecast; Odoo |
| HRBP (Engineering) | Hồ Thị Lan | Phổ biến PHI Data Privacy Policy; KPI health-tech team |

6.4  QUY TRÌNH THỰC THI THEO TITOPS 4P × PDCA

▶  PLAN – Cầu / Profit  —  Tiếp nhận & định hình dự án

- Nguyễn Minh Thuần xác định danh sách cơ sở y tế đối tác và trình hồ sơ BioHealth lên Ban điều hành.

- Đặng Thu Thảo thiết kế kiến trúc FHIR-compliant và SMART objectives theo từng module y tế.

- Lê Văn Tám lập kế hoạch 28 tỷ; ngân sách chia 3 phase: EHR → Telemedicine → Analytics.

- CEO Nguyễn Hoài Tưởng kiểm tra; Lê Văn Tám XÁC NHẬN CHÍNH THỨC hợp đồng BioHealth trên Odoo.

▶  DO – People & Process  —  Phát triển & triển khai

- Phan Anh Tuấn xây dựng EHR Engine FHIR R4; Nguyễn Minh Quân tích hợp BHYT API và HL7 adapter.

- Bùi Tiến Dũng thiết lập HIPAA-aligned data model; Trần Quốc Toản cấu hình PHI encryption pipeline.

- Đỗ Hữu Phước phát triển Telemedicine Service WebRTC; Lê Quang Hải xây Doctor Portal và Patient App.

- Huỳnh Hữu Khang cấu hình GCP Healthcare API; Data Privacy Policy mức cao nhất áp dụng toàn dự án.

▶  CHECK / ACT – Cung / Product  —  Kiểm tra & nghiệm thu

- Nguyễn Thị Mai chạy FHIR compliance tests; Trần Thu Hà kiểm tra BHYT claim accuracy.

- Đặng Thu Thảo Code Review EHR và Telemedicine modules; XÁC NHẬN CHÍNH THỨC mã nguồn đạt chuẩn.

- Huỳnh Hữu Khang deploy production HIPAA-compliant; DR drill và penetration test trước go-live.

- Phạm Văn Khánh lưu hồ sơ tài chính BHYT; Hồ Thị Lan cập nhật KPI và XÁC NHẬN thưởng phạt.